BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn hàng ngày dành cho nhân viên. - Feature 2: Thống kê và quản lý tổng hợp suất ăn dành cho bộ phận hành chính/bếp.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story 1 (thuộc Feature 1): Là nhân viên văn phòng, tôi muốn đặt trước suất ăn cho ngày hôm sau, để bộ phận bếp chuẩn bị khẩu phần phù hợp cho tôi. Story 2 (thuộc Feature 2): Là nhân viên hành chính, tôi muốn xem danh sách tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món trước giờ nấu, để gửi số lượng chốt chính xác cho nhà bếp.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task: Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu meal_orders và thiết lập kết nối lưu trữ đơn đặt món. Giải thích: Đây là công việc thuần kỹ thuật backend/database, tập trung vào giải pháp thực thi của lập trình viên chứ không mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp mà người dùng cuối có thể trải nghiệm hay tương tác được.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí vi phạm rõ nhất: T – Testable (Có thể kiểm thử được). - Giải thích: Các cụm từ "chạy nhanh", "dễ dùng", "hài lòng" mang tính cảm tính, định tính, không có tiêu chí định lượng rõ ràng để đội ngũ QA kiểm thử đạt/không đạt. - Viết lại: Là nhân viên văn phòng, tôi muốn trang danh sách món ăn tải hoàn tất trong vòng dưới 2 giây và thao tác đặt món xong trong tối đa 3 lần bấm chuột, để tôi tiết kiệm thời gian đặt bữa trưa.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí vi phạm rõ nhất: S – Small (Vừa vặn/Nhỏ gọn). - Giải thích: Story gộp quá nhiều luồng nghiệp vụ phức tạp vào một chỗ, thực chất là một Epic lớn không thể hoàn thành gói gọn trong một Sprint đơn lẻ. - Viết lại (tách thành một story nhỏ cụ thể): Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các bữa ăn và tổng số tiền phải trả trong tháng hiện tại, để tôi nắm rõ công nợ bữa trưa cá nhân.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đăng nhập và đã đặt thành công 1 suất cơm cho ngày hôm nay, hiện tại là 09:00 (trước 09:30). When Nhân viên chọn "Hủy suất ăn" và xác nhận yêu cầu hủy. Then Hệ thống chuyển trạng thái suất ăn sang "Đã hủy", hiển thị thông báo hủy thành công và không tính tiền bữa ăn này vào công nợ tháng |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt 1 suất cơm cho ngày hôm nay và thời gian thực tế của hệ thống là 09:35 (sau 09:30). When Nhân viên truy cập chi tiết đơn ăn để bấm "Hủy suất ăn". Then Hệ thống làm mờ nút "Hủy suất ăn", hiển thị thông báo lỗi "Đã quá thời gian cho phép hủy (trước 09:30)", trạng thái suất ăn vẫn giữ nguyên và vẫn tính tiền bình thường. |
| AC-03 | Given Nhân viên đã quét mã QR nhận suất ăn lúc 09:15 tại quầy ăn sớm. When Nhân viên truy cập hệ thống lúc 9:20 và bấm “Hủy suất ăn”. Then Hệ thống từ chối yêu cầu hủy, hiển thị thông báo "Suất ăn đã được nhận tại quầy, không thể hủy", và giữ nguyên ghi nhận tính tiền. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Could have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont have |

Giải trình:

- SC-06 (Must have): Cổng xác thực định danh nhân viên là điều kiện tiên quyết để ghi nhận chính xác ai đặt món và tính toán công nợ; không có đăng nhập thì toàn bộ các tính năng đặt món phía sau đều không thể vận hành được. - SC-07 (Won't have): Đây là tính năng truyền thông phụ trợ, không ảnh hưởng trực tiếp đến chu trình đặt, chuẩn bị và tính tiền suất ăn, nên ưu tiên thấp nhất và hoãn lại cho các phiên bản sau.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Velocity trung bình của nhóm: 18+22+20/3=20 SP.  Các hạng mục chọn lựa: - SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ công ty (8 SP) - SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP) - SC-02: Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt (3 SP) - Tổng Story Point: 8+5+3=16 SP. - Căn cứ lựa chọn: - Ưu tiên hoàn thành các hạng mục Must have cốt lõi tạo thành luồng vận hành khép kín cơ bản cho nhân viên (Đăng nhập -> Đặt suất -> Hủy suất). - Tổng điểm là 16 SP, nằm trong ngưỡng an toàn so với công suất trung bình 20 SP của nhóm (không chọn thêm SC-03 vì SC-03 có 8 SP, nếu đưa vào sẽ thành 24 SP, vượt quá Velocity trung bình và gây rủi ro vỡ cam kết).

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Xây dựng hoàn chỉnh luồng đặt và hủy suất ăn an toàn cho nhân viên thông qua tài khoản nội bộ công ty."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét tình hình: - Nhóm đang bị chậm tiến độ nghiêm trọng (behind schedule). Đến hết ngày 5 (nửa chặng đường của Sprint 10 ngày làm việc), đường lý tưởng yêu cầu số điểm còn lại là 10 SP (hoàn thành 50%), nhưng thực tế số điểm còn lại vẫn là 15 SP (mới chỉ "Done" được 5 SP). - Tốc độ đốt cháy điểm thực tế rất chậm, đặc biệt từ ngày 0 đến ngày 3 gần như không có item nào hoàn thành dứt điểm, tiềm ẩn rủi ro tồn đọng công việc chưa thể kiểm thử vào cuối Sprint. Hành động cụ thể đề xuất: - Trong buổi Daily Scrum tiếp theo, nhóm lập tức rà soát các Story đang dở dang (In Progress) để phát hiện nguyên nhân tắc nghẽn (Blocker/Bottleneck), đồng thời áp dụng hình thức làm việc chung (Pair Programming hoặc Swarming) dồn lực giải quyết dứt điểm từng Story theo mức độ ưu tiên thay vì mỗi người mở thêm việc mới cùng lúc.